Voici un résumé technique complet — tu peux le garder de côté, ou le coller en premier message d'une nouvelle conversation dans ce Projet si tu veux une garantie totale de continuité.

📋 Résumé technique — Senlis Participatif (au 15 juillet)

Stack

React 19 + Vite 6 + React Router + SCSS (design tokens/mixins) + react-leaflet ⟷ Express/Node + Prisma + PostgreSQL + Zod + Argon2 + JWT. Monorepo npm workspaces (api + client). CI GitHub Actions. Tests : Vitest + Supertest (API), Vitest (client). Branches réelles : dev (pas develop, malgré la doc) et main.

Sprints terminés

Sprint 1 (auth) — inscription/vérification/connexion/mot de passe oublié, tests d'intégration complets.

Sprint 2 (propositions & votes) — releasé, tag v0.2.0 :

- S2-01/02 : API CRUD admin + vote (upsert/retrait), avec optionalAuth, requireVerifiedEmail, route /admin de listing tous statuts

- S2-03 : Liste front (filtres, tri, pagination "Voir plus")

- S2-04 : Détail + vote interactif + confettis + vote "en attente" rejoué après connexion

- S2-05 : Formulaires admin (créer/éditer/statut)

- S2-06 : Invariants du vote, dont un test de concurrence réelle (Promise.all) et un test contournant l'API pour prouver la contrainte @@unique([userId, proposalId]) au niveau base

Sprint 3 (carte) — en cours :

- S3-01 ✅ : MapView.jsx (Leaflet) + LazyMapView.jsx (chargement paresseux confirmé par le build : Leaflet dans un chunk séparé)

- S3-02 ✅ : Marqueurs + périmètres GeoJSON sur détail proposition + accueil (section #carte, pas de route /carte séparée — corrigé un lien mort)

- S3-03 ✅ : Couche IRIS réelle (7 quartiers de Senlis, code INSEE 60612, récupérée via WFS data.geopf.fr, champ code_insee) avec "Centre Ville" mis en évidence + parkings de report (données d'exemple, pas officielles)

- S3-04 (à faire) : saisie géo côté admin (lat/lng + import GeoJSON dans le formulaire proposition)

- S3-05 (à faire) : perf, lazy loading images

Pièges déjà rencontrés (documentés dans le mémo Workflow GitHub)

- Double merge après une PR déjà validée sur GitHub

- Branche de base oubliée sur main au lieu de dev (et l'inverse pour une release)

- notificationPref vs notifyNewProposal (nom de champ Prisma inventé) — réapparu une fois par régression de ma part

- Rate limiters (authLimiter et globalLimiter) non assouplis en NODE_ENV=test → cassait les tests à partir d'un certain volume

- login() ne renvoyait pas emailVerified — resté invisible jusqu'à ce que le vote en ait besoin

Conventions établies

- Sprint-based kanban, commits conventionnels (feat(api):, etc.), branches feat/, test/, fix/ → PR vers dev

- tests/helpers.js centralise buildUser, seedProposal, makeCitizen, makeAdminUser

- Design : palette $nonette (bleu), $tilleul (vert), $dore (or), mascotte cerf 🦌, Fraunces pour les titres

- Fichiers statiques (GeoJSON) → client/public/data/, jamais importés en JS

Prochaine étape

S3-04 : ajouter lat/lng + upload/collage GeoJSON dans AdminPropositionForm.jsx, avec l'API déjà prête à les recevoir (createProposalSchema/updateProposalSchema acceptent déjà lat, lng, geoJson).